# Backlog e board Kanban (GitHub Projects)

Interface visual do "onde cada tarefa está" — complementa docs/COLABORACAO_EQUIPE.md (o "porquê"/regras) e .github/ISSUE_TEMPLATE/ (o "formulário" de entrada de tarefas).

## 1. Por que um board, e não uma lista solta

Sem um board visível para todo o time, é comum duas pessoas decidirem — cada uma por conta própria — atacar a mesma parte do sistema, ou uma tarefa importante ficar esquecida. O board Kanban resolve isso tornando público e atualizado:

- O que ainda não começou (To Do).

- Quem está fazendo o quê agora (Em Progresso, com o dev atribuído).

- O que já foi feito mas está esperando revisão humana (Em Revisão).

- O que já está na main, pronto (Concluído).

## 2. Como criar o board (GitHub Projects — gratuito)

- No repositório no GitHub: aba Projects → New project → Board.

- Renomeie para LabSystem — Esteira.

- Colunas recomendadas (renomear as padrão / criar):

| Coluna | Significa |
| --- | --- |
| Backlog | Ideias e tarefas ainda não priorizadas |
| To Do | Priorizado, pronto para alguém pegar |
| Em Progresso | Alguém se atribuiu e já criou a branch |
| Em Revisão | PR aberto, esperando CI + aprovação |
| Concluído | Merge feito na main |

- Automação nativa (aba do projeto → Workflows, sem custo extra):

  - Issue criada → entra em Backlog.

  - Issue atribuída (assign) a alguém → move para Em Progresso.

  - Pull Request vinculado à issue é aberto → move para Em Revisão.

  - Pull Request é mergeado → issue vinculada move para Concluído e é fechada automaticamente.

- Vincule Issues criadas a partir de .github/ISSUE_TEMPLATE/tarefa.yml ou bug.yml ao projeto (Projects na lateral da issue).

## 3. Como um item de tarefa "vira" código, na prática

1. Alguém cria a Issue (template "Tarefa") com critérios de aceite claros.
   └─ Board: entra em Backlog.

2. Time prioriza → move manualmente para To Do.

3. Um dev se auto-atribui (Assignees → eu).
   └─ Board: move automaticamente para Em Progresso.
   └─ Dev cria a branch: git checkout -b feature/42-nome-da-tarefa

4. Dev commita, dá push, abre PR com "Resolve #42" na descrição
   (o template de PR já lembra disso).
   └─ Board: move automaticamente para Em Revisão.
   └─ ci.yml roda automaticamente.

5. CODEOWNERS aprova, CI está verde → merge.
   └─ Board: issue #42 fecha e move para Concluído, automaticamente.

## 4. Regra de ouro para evitar duas pessoas na mesma tarefa

Nunca comece a codar uma tarefa sem antes se auto-atribuir a ela no GitHub. Isso é o sinal público, em tempo real, de "estou nisso" — mais confiável que avisar no chat, porque fica registrado e todo o time vê o board a qualquer momento, inclusive quem entrar depois.

Se duas pessoas quiserem a mesma tarefa: quem comentar/se atribuir primeiro leva; a segunda pessoa pega outra tarefa do To Do ou combina divisão de escopo direto na issue (comentário), evitando que as duas abram branches para o mesmo objetivo.

## 5. Backlog pequeno o suficiente para caber em uma esteira rápida

Uma tarefa bem escrita no template (tarefa.yml) deve ser fatiável o bastante para virar uma branch curta (ver docs/COLABORACAO_EQUIPE.md, seção 2.3) — normalmente algo entre "algumas horas" e "um dia" de trabalho. Tarefas maiores devem ser quebradas em sub-issues antes de entrar em To Do.

## 6. O board deste repositório (como está configurado)

- Board: https://github.com/orgs/ScaTecnologia-Lab2/projects/1 — "LabSystem — Esteira", vinculado ao repositório.

- Colunas (campo Status): Backlog · To Do · Em Progresso · Em Revisão · Concluído.

- Automações nativas (projeto → ⋯ → Workflows) — precisam ser ligadas na tela; a API não permite: Item added to project (entra em To Do), Pull request linked to issue (→ Em Revisão), Pull request merged e Item closed (→ Concluído), Auto-close issue, Auto-add sub-issues.

- Criar um card: https://github.com/ScaTecnologia-Lab2/laboratorio-claude-code/issues/new/choose → modelo Tarefa (aplica o rótulo tarefa) ou Bug. Se o card não aparecer no board, adicione pela lateral da issue (Projects).

- Pegar o card e criar a branch sem sair do GitHub: na issue, Assignees → você; depois Development → Create a branch. O GitHub sugere o nome (ex.: 27-mostrar-a-quantidade...), já liga a branch à issue e mostra o comando:

- git fetch origin
git checkout <nome-da-branch>

- Fechar o ciclo: PR com Resolve #<número> na descrição → card vai para Em Revisão; merge → issue fecha e card vai para Concluído.

Pelo terminal, o gh faz o mesmo (útil para automatizar): gh issue create, gh issue edit <n> --add-assignee @me, gh issue develop <n> --checkout, gh pr create.