# Fábrica de software — do card à produção, passo a passo

Para quem é: para você, que faz os papéis de gerente (cria os cards), aprovador (revisa e libera para produção) e dos dois devs (fazem o trabalho). Cada passo diz quem faz, o que faz, por que faz e como faz: pela tela do GitHub (navegador) e pela linha de comando (CLI).

Exemplo usado do começo ao fim: o card #37 — Buscar cliente por nome, cidade ou e-mail na lista, do Dev 1. Siga o guia com ele e você terá passado por uma entrega completa.

Guias complementares: docs/SIMULANDO_2_DEVS.md (pastas e portas dos devs), docs/BACKLOG_KANBAN.md (board), docs/COLABORACAO_EQUIPE.md (regras do time) e docs/EXERCICIO_MULTIPLOS_DEVS.md (conflito de merge).

## Sumário

- Parte A — Entendendo a fábrica

  - A1. A analogia da fábrica

  - A2. Glossário: card, branch, commit, Pull Request, CI, merge, container...

  - A3. Quem é quem (papéis e contas)

  - A4. Os ambientes desta máquina (devs e produção)

  - A5. O mapa do fluxo completo

- Parte B — A linha de produção, etapa por etapa

  - Etapa 1. Gerente cria o card

  - Etapa 2. Dev aceita o card

  - Etapa 3. Dev cria a branch

  - Etapa 4. Dev sobe o ambiente dele (containers)

  - Etapa 5. Dev programa e testa

  - Etapa 6. Dev faz o commit e o push

  - Etapa 7. Dev abre o Pull Request

  - Etapa 8. O CI confere o trabalho

  - Etapa 9. O revisor analisa e aprova

  - Etapa 10. Dev corrige o que o revisor pediu

  - Etapa 11. Dev atualiza a branch (quando a main andou)

  - Etapa 12. Merge: o código entra na main

  - Etapa 13. Todo mundo atualiza as pastas e os containers

  - Etapa 14. Gerente marca a versão (tag)

  - Etapa 15. Deploy em produção (com aprovação)

  - Etapa 16. Rollback: voltar para a versão anterior

- Parte C — Operação

  - C1. Containers: levantar, atualizar, parar (devs e produção)

  - C2. Banco de dados: acessar, backup, restaurar, zerar

  - C3. Bug urgente em produção (hotfix)

  - C4. Checklists: "pronto para começar" e "pronto de verdade"

  - C5. Problemas comuns

  - C6. Cola rápida por papel

# Parte A — Entendendo a fábrica

## A1. A analogia da fábrica

Pense numa fábrica de móveis:

| Na fábrica de móveis | Na fábrica de software | Onde fica aqui |
| --- | --- | --- |
| A ordem de produção pendurada no quadro | O card (issue) | GitHub → Issues |
| O quadro com as colunas "a fazer / fazendo / pronto" | O board Kanban | GitHub → Projects |
| A bancada de cada marceneiro | A branch de cada dev | Git |
| O molde aprovado de onde saem todos os móveis | A branch main | Git / GitHub |
| A máquina de inspeção que mede tudo automaticamente | O CI (testes automáticos) | GitHub Actions |
| O inspetor de qualidade humano | O revisor do Pull Request | GitHub → Pull requests |
| O pedido de inspeção ("terminei, pode conferir?") | O Pull Request | GitHub → Pull requests |
| A loja, onde o cliente usa o móvel | Produção | Aqui: http://localhost:3000 |
| A nota de lote ("lote 1.2.0 saiu dia tal") | A tag de versão | Git / GitHub → Releases |

A regra mais importante da fábrica: ninguém mexe direto no molde (main). Todo trabalho é feito numa bancada separada (branch), passa pela inspeção automática (CI) e pela inspeção humana (revisão), e só então entra no molde (merge). Só o que está no molde vai para a loja (produção).

## A2. Glossário

### O que é um card (issue)

É a ordem de serviço de uma tarefa. No GitHub ela se chama issue e tem um número (#37). Um bom card responde a três perguntas:

- Qual é o problema? (contexto)

- Como saber que ficou pronto? (critérios de aceite, uma lista que dá para conferir item por item)

- Onde mexer? (área afetada)

O card é também o registro histórico: daqui a um ano, quem perguntar "por que a tela de clientes tem uma busca?" encontra a resposta nele, com o PR e o código ligados a ele.

Cada card vive no board e anda pelas colunas:

Backlog  →  To Do  →  Em Progresso  →  Em Revisão  →  Concluído
(ideia)    (priorizado)  (alguém pegou)   (PR aberto)    (está na main)

### O que é um repositório

A pasta do projeto com toda a sua história. Cada alteração já feita fica guardada, com autor, data e motivo. Existe uma cópia central no GitHub (ScaTecnologia-Lab2/laboratorio-claude-code) e cada dev tem uma cópia no próprio computador (o clone).

### O que é uma branch

É uma linha de trabalho paralela. Imagine que a main é o documento oficial. Criar uma branch é tirar uma cópia de trabalho desse documento, em que você pode escrever à vontade sem afetar o oficial nem o trabalho dos colegas.

main:        A───B───C───────────────M        (M = merge: a branch entra na main)
                      \             /
branch #37:            D───E───F───           (commits do Dev 1)

- Cada card ganha a sua própria branch (ex.: 37-buscar-cliente-por-nome-cidade-ou-e-mail).

- Branches são curtas: nascem com o card e morrem depois do merge.

- Enquanto o Dev 1 trabalha na branch do #37, o Dev 2 trabalha em outra branch. Um não vê as mudanças do outro até o merge.

### O que é um commit

Uma foto das alterações num momento, com uma mensagem explicando o que mudou. Uma branch é uma sequência de commits. Mensagens seguem o padrão tipo(área): descrição:

| Tipo | Quando usar | Exemplo |
| --- | --- | --- |
| feat | funcionalidade nova | feat(clientes): busca por nome, cidade ou e-mail |
| fix | correção de bug | fix(login): mensagem de erro com senha vazia |
| docs | só documentação | docs(status): registra o card #37 |
| chore | manutenção (dependências, configuração) | chore(deps): atualiza pg para 8.14 |
| refactor | reorganiza código sem mudar o comportamento | refactor(clientes): extrai renderizar() |

### O que é push e pull

- push = enviar os commits da sua pasta para o GitHub.

- pull = trazer os commits novos do GitHub para a sua pasta.

- fetch = só olhar o que há de novo no GitHub, sem mexer nos seus arquivos.

### O que é um Pull Request (PR)

É o pedido formal de "terminei minha branch, por favor confiram e coloquem na main". O nome vem de "puxe (pull) as minhas alterações". Num PR:

- aparecem todas as linhas alteradas (aba Files changed);

- o CI roda sozinho e mostra se os testes passaram;

- o revisor comenta, pede mudanças ou aprova;

- quando tudo está verde e aprovado, alguém clica em Merge.

O PR é o portão de qualidade da fábrica. Neste repositório o GitHub não deixa colocar nada na main sem PR, sem CI verde e sem a aprovação de outra pessoa.

### O que é CI (Integração Contínua)

Robôs do GitHub (GitHub Actions) que, a cada push e a cada PR, rodam o lint, os testes e os scans de segurança. É a máquina de inspeção automática: ela não se cansa, não esquece e não aprova "por amizade". Os arquivos que definem esses robôs ficam em .github/workflows/.

### O que é merge

Juntar a branch na main. Depois do merge, o trabalho do card faz parte do produto oficial.

### O que é rebase

Reaplicar os seus commits em cima da versão mais nova da main. Serve para quando a main andou (outro dev fez merge) enquanto você trabalhava. É como atualizar a sua cópia de trabalho com as mudanças do documento oficial, sem perder o que você escreveu.

### O que é conflito de merge

Quando duas pessoas mudaram as mesmas linhas do mesmo arquivo, o Git não sabe qual versão manter e pergunta a você. Não é erro de ninguém; é uma decisão que só um humano pode tomar. Passo a passo com exemplo real: docs/EXERCICIO_MULTIPLOS_DEVS.md.

### O que são imagem, container e volume (Docker)

| Termo | Analogia | Neste projeto |
| --- | --- | --- |
| Imagem | A receita congelada do sistema: código + Node/Python + tudo que ele precisa | Gerada pelo Dockerfile e pelo Dockerfile.python |
| Container | O prato servido: a imagem rodando de verdade | node, fornecedores, postgres |
| Volume | A despensa: onde os dados ficam guardados, mesmo se o container for jogado fora | O banco de dados (..._labsystem_postgres_data) |
| Compose | O cardápio que diz quais containers sobem juntos e como se conectam | docker-compose.yml |

Ponto crucial: o container leva uma cópia do código de quando a imagem foi construída. Se você mudar o código (ou fizer git pull), o container continua com a versão antiga até você reconstruir com up --build.

### O que são ambientes

Cópias do sistema rodando para finalidades diferentes:

- Desenvolvimento (dev): onde cada dev testa o que está fazendo. Pode quebrar à vontade. Banco com dados de teste.

- Produção: onde o "cliente" usa o sistema. Só roda o que está na main e passou por tudo. Banco com dados reais.

### O que é deploy, tag e rollback

- Deploy: colocar uma versão nova em produção.

- Tag (versão): uma etiqueta permanente num commit (v1.1.0). Serve para saber exatamente o que está em produção e para onde voltar se der problema.

- Rollback: voltar produção para a versão anterior quando a nova deu problema.

## A3. Quem é quem

| Papel | Quem faz aqui | Conta no GitHub | O que faz |
| --- | --- | --- | --- |
| Gerente / Product Owner | Você | ScaTecnologia | Cria e prioriza os cards, decide o que vai para produção, marca versões |
| Dev 1 | Você, na pasta do Dev 1 | sca-dev1 | Aceita cards, programa, abre PRs, revisa PRs do Dev 2 |
| Dev 2 | Você, na pasta do Dev 2 | sca-dev2 | Aceita cards, programa, abre PRs, revisa PRs do Dev 1 |
| Revisor | Qualquer conta que não seja a autora do PR | sca-dev1, sca-dev2 ou ScaTecnologia | Lê o código, pede mudanças ou aprova |
| Aprovador de deploy | Você | ScaTecnologia (único revisor do Environment production) | Libera a publicação em produção |

Regra de ouro: ninguém aprova o próprio trabalho. O GitHub bloqueia isso; e, se você usar o Claude Code, ele também se recusa a aprovar um PR que ele mesmo escreveu. A aprovação é sempre de um humano diferente de quem fez.

### Como "virar" cada papel nesta máquina

No terminal, o que define quem você é é a pasta. Cada pasta tem o próprio autor de commit e a própria chave SSH:

cd ~/devs/dev1/laboratorio-claude-code    # agora você é o Dev 1 (commits e push como sca-dev1)
cd ~/devs/dev2/laboratorio-claude-code    # agora você é o Dev 2 (commits e push como sca-dev2)
cd ~/Documentos/laboratorio-claude-code   # agora você é o gerente, na pasta de produção

No gh (CLI do GitHub), o que define quem você é é a conta ativa, que é a mesma para todas as pastas. Troque antes de agir:

gh auth switch -u sca-dev1        # agir como Dev 1
gh auth switch -u sca-dev2        # agir como Dev 2
gh auth switch -u ScaTecnologia   # agir como gerente/aprovador
gh auth status                    # mostra qual está ativa ("Active account: true")

⚠️ O erro mais comum é trocar de pasta e esquecer de trocar a conta do gh: você acaba abrindo um PR "como ScaTecnologia" com o código do Dev 1. Antes de cada comando gh, confira a conta ativa.

No navegador, use uma janela para cada conta: a janela normal logada como ScaTecnologia, e uma janela anônima (Ctrl+Shift+N) ou outro perfil do Chrome logado como sca-dev1 ou sca-dev2.

## A4. Os ambientes desta máquina

Numa empresa, cada dev tem um computador e produção fica num servidor. Aqui, tudo está na mesma máquina, separado por pastas e portas:

|  | Dev 1 | Dev 2 | Produção |
| --- | --- | --- | --- |
| Pasta | ~/devs/dev1/laboratorio-claude-code | ~/devs/dev2/laboratorio-claude-code | ~/Documentos/laboratorio-claude-code |
| Branch que roda | a do card dele | a do card dele | só a main (ou uma tag, no rollback) |
| Sistema | http://localhost:3010 | http://localhost:3020 | http://localhost:3000 |
| Login | admin@labsystem.com / admin123 | admin@labsystem.com / admin123 | Alexaugusto2@gmail.com / admin123 |
| Banco (Postgres) | porta 5161, só do Dev 1 | porta 5162, só do Dev 2 | porta 5151, dados "reais" |
| Comandos Docker | docker compose --env-file portas.env ... | docker compose --env-file portas.env ... | docker compose ... (sem --env-file) |
| Containers | dev1-node-1, dev1-postgres-1... | dev2-node-1, dev2-postgres-1... | laboratorio-claude-code-node-1... |

- Os bancos são independentes: um cliente criado em 3010 não aparece em 3020 nem em 3000.

- Por isso o login é diferente: o banco dos devs foi criado vazio e o sistema criou sozinho o admin@labsystem.com; o banco de produção tem o seu usuário real.

- Nunca programe na pasta de produção. Ela só recebe código que já passou pela fábrica inteira.

## A5. O mapa do fluxo completo

GERENTE                 DEV                          GITHUB (robôs)          REVISOR            GERENTE
 ───────                 ───                          ──────────────          ───────            ───────
 1 cria o card ──▶ 2 aceita o card
   (To Do)           (Em Progresso)
                   3 cria a branch
                   4 sobe os containers dele
                   5 programa e testa (3010/3020)
                   6 commit + push ─────────────▶ CI roda na branch
                   7 abre o PR ─────────────────▶ 8 CI roda no PR ──▶ 9 revisa
                     (Em Revisão)                   (8 checks)          aprova ou pede
                   10 corrige, se pedido ◀─────────────────────────────── mudanças
                   11 atualiza com a main, se preciso
                                                  12 MERGE na main  ◀── (CI verde + aprovado)
                                                     card → Concluído
                   13 todos atualizam pastas e containers
                                                                                           14 marca a versão (tag)
                                                                                           15 deploy em produção
                                                                                              (aprovação + backup)
                                                                                           16 rollback, se der problema

# Parte B — A linha de produção, etapa por etapa

## Etapa 1 — Gerente cria o card

Quem: Gerente (ScaTecnologia). Por quê: trabalho sem card é trabalho invisível. O card diz o que fazer, como saber que terminou e quem está fazendo.

### Pela tela

- Abra o repositório: https://github.com/ScaTecnologia-Lab2/laboratorio-claude-code

- Aba Issues → botão verde New issue.

- Tela "Create new issue": escolha o modelo Tarefa (backlog) (para bugs, Bug). O modelo já traz os campos certos e aplica o rótulo tarefa.

- Preencha:

  - Título: o que será feito, em uma frase. Ex.: [Tarefa] Buscar cliente por nome, cidade ou e-mail na lista.

  - Contexto / problema: o que existe hoje e por que precisa mudar.

  - Critérios de aceite: itens objetivos, em forma de checklist (- [ ] ...). Se não dá para conferir um item com "sim" ou "não", ele está vago demais.

  - Área afetada: Frontend, Backend Node, API Python etc.

- Na lateral direita:

  - Projects → selecione LabSystem — Esteira. É isso que coloca o card no board.

  - Assignees: deixe vazio. Quem se atribui é o dev, ao aceitar (Etapa 2).

- Create.

- Abra o board (https://github.com/orgs/ScaTecnologia-Lab2/projects/1) e arraste o card de Backlog para To Do. Isso significa "priorizado, pode pegar".

### Pela CLI

gh auth switch -u ScaTecnologia
gh issue create --label tarefa \
  --title "[Tarefa] Buscar cliente por nome, cidade ou e-mail na lista" \
  --body-file card.md                     # arquivo com contexto, critérios e área
gh project item-add 1 --owner ScaTecnologia-Lab2 \
  --url https://github.com/ScaTecnologia-Lab2/laboratorio-claude-code/issues/<número>

(Mudar a coluna pela CLI exige IDs internos do board; pela tela é só arrastar.)

✅ Exemplo real: o card #37 já foi criado assim, está em To Do e sem responsável, esperando o Dev 1.

## Etapa 2 — Dev aceita o card

Quem: Dev 1 (sca-dev1). Por quê: atribuir-se ao card é o aviso público de "estou nisso". Evita que dois devs façam a mesma coisa sem saber.

### Pela tela (janela logada como sca-dev1)

- Abra o board e clique no card #37 (ou abra a issue direto: .../issues/37).

- Lateral direita → Assignees → "assign yourself". Seu avatar aparece ali.

- No board, arraste o card para Em Progresso.

- Se tiver dúvida sobre o card, comente na própria issue antes de começar. A conversa fica registrada junto da tarefa.

### Pela CLI

gh auth switch -u sca-dev1
gh issue edit 37 --add-assignee @me
gh issue view 37                 # lê o card no terminal

## Etapa 3 — Dev cria a branch

Quem: Dev 1. Por quê: a branch é a bancada isolada do card. Tudo que o Dev 1 fizer fica nela até o merge, sem risco para a main ou para o Dev 2.

Regra: a branch sempre nasce da main atualizada. Criar a partir de uma main velha é pedir conflito mais tarde.

### Pela tela + terminal

- Na issue #37, lateral direita → Development → "Create a branch".

- Janela "Create a branch for this issue": o GitHub sugere o nome (37-buscar-cliente-por-nome-cidade-ou-e-mail). Mantenha Branch source = main e escolha "Checkout locally" → Create branch.

- O GitHub mostra os comandos. Rode-os na pasta do Dev 1:

cd ~/devs/dev1/laboratorio-claude-code
git switch main && git pull              # garante a main mais nova
git fetch origin
git checkout 37-buscar-cliente-por-nome-cidade-ou-e-mail

### Só pela CLI (faz tudo de uma vez)

cd ~/devs/dev1/laboratorio-claude-code
gh auth switch -u sca-dev1
git switch main && git pull
gh issue develop 37 --checkout           # cria a branch no GitHub, liga à issue e já muda para ela

### Conferindo

git config user.name          # deve mostrar: Dev 1
git branch --show-current     # deve mostrar: 37-buscar-cliente-...

## Etapa 4 — Dev sobe o ambiente dele (containers)

Quem: Dev 1. Por quê: para ver o sistema rodando com o código da branch dele, no banco só dele, sem atrapalhar ninguém.

cd ~/devs/dev1/laboratorio-claude-code
docker compose --env-file portas.env up --build -d
docker compose --env-file portas.env ps          # os 3 serviços devem aparecer como "Up"

O que cada parte do comando significa:

| Parte | Significado |
| --- | --- |
| docker compose | usa o "cardápio" docker-compose.yml |
| --env-file portas.env | usa as portas do Dev 1 (3010, 3011, 5161) em vez das de produção |
| up | sobe os containers |
| --build | reconstrói a imagem com o código atual da pasta (sem isso, roda a versão antiga!) |
| -d | roda em segundo plano e devolve o terminal |

Abra http://localhost:3010/login.html e entre com admin@labsystem.com / admin123.

## Etapa 5 — Dev programa e testa

Quem: Dev 1. Por quê: é aqui que o card vira código.

- Programe nos arquivos indicados no card (#37: src/public/clientes.html e src/public/js/clientes.js). Você pode usar o Claude Code: abra-o na pasta do Dev 1 (cd ~/devs/dev1/laboratorio-claude-code && claude) e peça "implemente o card #37". Ele lê o card, explica o plano e programa. Você continua responsável por testar e por abrir o PR.

- Reconstrua o container para ver a mudança:

- docker compose --env-file portas.env up --build -d

- No navegador, recarregue com Ctrl+Shift+R (ignora o cache).

- Teste cada critério de aceite do card, um por um. Ex. no #37: busque por parte de um nome, por uma cidade, por um e-mail, por algo que não existe; confira o título (3 de 10); cadastre, edite e exclua com o filtro preenchido.

- Rode o lint e os testes locais. São os mesmos que o CI vai rodar; achar o erro aqui é mais rápido do que esperar o CI:

- npm ci                 # só na primeira vez nesta pasta (instala as ferramentas)
npm run lint           # deve terminar sem erros
npm run test:unit

- Se algo der errado, olhe os logs do app:

- docker compose --env-file portas.env logs -f node      # Ctrl+C para sair

## Etapa 6 — Dev faz o commit e o push

Quem: Dev 1. Por quê: o commit registra a alteração; o push manda para o GitHub, onde o time e o CI conseguem ver.

cd ~/devs/dev1/laboratorio-claude-code
git status                         # lista o que mudou: confira se são só os arquivos do card
git diff                           # mostra as linhas alteradas: revise você mesmo primeiro
git add src/public/clientes.html src/public/js/clientes.js
git commit -m "feat(clientes): busca por nome, cidade ou e-mail na lista" -m "Closes #37"
git push -u origin 37-buscar-cliente-por-nome-cidade-ou-e-mail

- git add <arquivos>: escolhe exatamente o que vai no commit. Evite git add .: ele pega tudo, inclusive arquivos que você não queria (logs, backups, portas.env).

- Cada -m vira um parágrafo da mensagem: o primeiro é o título, o segundo o corpo.

- Closes #37 na mensagem liga o commit ao card e fecha o card quando o commit chegar à main.

- -u origin <branch> só é necessário no primeiro push da branch; nos próximos, basta git push.

Pode (e deve) haver vários commits numa branch: um por passo lógico. Todos entram juntos no PR.

## Etapa 7 — Dev abre o Pull Request

Quem: Dev 1 (sca-dev1). Por quê: é o pedido formal de inspeção. Sem PR, nada entra na main.

### Pela tela (janela logada como sca-dev1)

- Logo depois do push, o repositório mostra uma faixa amarela: "37-buscar-cliente... had recent pushes" → botão Compare & pull request. (Ou: aba Pull requests → New pull request, base: main ← compare: sua branch.)

- Tela "Open a pull request":

  - Título: igual ao do commit principal. Ex.: feat(clientes): busca por nome, cidade ou e-mail na lista.

  - Descrição: o modelo do projeto já aparece. Preencha:

    - O que este PR faz, em 1 a 3 frases.

    - Issue relacionada: Resolve #37. Essa palavra-chave liga o PR ao card, e o merge fecha o card sozinho.

    - Como testar: os passos que o revisor deve seguir.

    - O checklist (lint, testes, sem segredos).

- Create pull request.

- No board, o card vai para Em Revisão. Se a automação não mover, arraste você mesmo.

### Pela CLI

gh auth switch -u sca-dev1
gh pr create --base main --title "feat(clientes): busca por nome, cidade ou e-mail na lista" \
  --body "Resolve #37 ..."        # ou: gh pr create --fill  (usa a mensagem do commit)
gh pr view --web                  # abre o PR no navegador

## Etapa 8 — O CI confere o trabalho

Quem: os robôs do GitHub (ninguém precisa fazer nada, só acompanhar). Por quê: garante, sem depender de boa vontade, que o código novo não quebra o que já existia.

Ao abrir o PR (e a cada novo push nele), rodam dois workflows:

| Workflow | O que confere |
| --- | --- |
| CI (ci.yml) | Lint JavaScript (ESLint) e Python (Flake8), testes unitários Node e Python, testes de integração com Postgres de verdade, scan de segurança |
| Docker Build, Scan & Deploy (docker-build.yml) | Constrói as imagens Docker e procura vulnerabilidades graves nelas (Trivy). O publish e o deploy aparecem como "skipped": é o esperado, porque eles só rodam manualmente (Etapa 15) |

São 8 checks obrigatórios. Se um falhar, o botão de merge fica bloqueado.

### Pela tela

No PR, role até o fim: a caixa "All checks have passed" (verde) ou "Some checks were not successful" (vermelho). Clique em Details ao lado de um check vermelho para ver o log e a linha exata do erro.

### Pela CLI

gh pr checks 37-buscar-cliente-por-nome-cidade-ou-e-mail --watch    # acompanha até terminar
gh run list --branch 37-buscar-cliente-por-nome-cidade-ou-e-mail     # lista as execuções e seus números
gh run view <número-da-execução> --log-failed                        # mostra só o log do que falhou

Check vermelho? Corrija na sua pasta, faça commit e push de novo. O CI roda sozinho outra vez.

⚠️ Espere todos os checks aparecerem. Os dois workflows começam em momentos diferentes. Logo depois de abrir o PR, a lista pode mostrar só os checks do CI, todos verdes, enquanto os do Docker ainda nem começaram. Só considere "tudo verde" quando a caixa do PR disser "All checks have passed" e não houver nenhum check "Pending" ou "Expected". Às vezes o vermelho também não é culpa do PR: veja "Scan de vulnerabilidades" em C5.

## Etapa 9 — O revisor analisa e aprova

Quem: outra pessoa que não o autor. Para um PR do Dev 1: o Dev 2 ou o gerente. Por quê: um segundo par de olhos pega o que o autor não vê (erro de lógica, falha de segurança, código confuso) e espalha o conhecimento pelo time.

### O que o revisor confere

- O PR faz o que o card pede? Leia os critérios de aceite do card e confira um por um.

- O código está claro? Nomes compreensíveis, sem código morto, segue o estilo do resto do projeto.

- Segurança: sem senha no código, sem SQL montado com texto concatenado (o projeto exige $1, $2...), sem retornar o campo senha, com dados do banco escapados antes de ir para o HTML.

- O CI está verde?

- Testou? Idealmente, o revisor roda a branch na própria pasta:

- cd ~/devs/dev2/laboratorio-claude-code        # revisor = Dev 2
git fetch origin
git switch 37-buscar-cliente-por-nome-cidade-ou-e-mail
docker compose --env-file portas.env up --build -d
# testar em http://localhost:3020; depois voltar:
git switch main

- (Ou, mais rápido: gh pr checkout <número-do-PR>.)

### Pela tela (janela logada como o revisor, ex. sca-dev2)

- Abra o PR → aba Files changed. Linhas verdes (+) foram adicionadas; vermelhas (-) foram removidas.

- Para comentar uma linha: passe o mouse sobre ela → clique no + azul → escreva → Start a review (junta vários comentários num envio só).

- Terminou? Botão Review changes (canto superior direito) → escolha:

  - Comment: só observações, sem decidir.

  - Approve: "está bom, pode entrar".

  - Request changes: "precisa ajustar antes de entrar". Explique o quê e por quê.

- Submit review.

### Pela CLI

gh auth switch -u sca-dev2
gh pr list                                   # PRs abertos
gh pr view <número>                          # descrição
gh pr diff <número>                          # linhas alteradas
gh pr review <número> --approve --body "Conferi os critérios do #37 em localhost:3020."
gh pr review <número> --request-changes --body "O título não mostra (x de y) com filtro ativo."
gh auth switch -u ScaTecnologia              # volte para a sua conta principal

Regras que o GitHub aplica neste repositório:

- É preciso 1 aprovação de um code owner (sca-dev1, sca-dev2 ou ScaTecnologia, que não seja o autor).

- Todas as conversas (comentários) precisam estar marcadas como Resolved antes do merge.

- Se o autor fizer um novo push depois da aprovação, a aprovação cai e o revisor precisa aprovar de novo. Assim ninguém aprova uma versão e faz merge de outra.

## Etapa 10 — Dev corrige o que o revisor pediu

Quem: Dev 1. Por quê: a revisão só funciona se o que foi apontado for resolvido (ou discutido).

- Leia os comentários no PR (aba Conversation).

- Corrija na mesma branch, na sua pasta:

- cd ~/devs/dev1/laboratorio-claude-code
# ... edite ...
npm run lint
git add <arquivos>
git commit -m "fix(clientes): mostra (x de y) no título com filtro ativo"
git push                              # o PR se atualiza sozinho; o CI roda de novo

- Responda cada comentário (ex.: "Corrigido em ") e clique em Resolve conversation.

- Se discordar de um pedido, responda explicando. Revisão é conversa, não ordem.

- Peça nova revisão: no PR, Reviewers → ícone 🔄 ao lado do nome do revisor.

## Etapa 11 — Dev atualiza a branch (quando a main andou)

Quem: Dev 1. Quando: outro PR foi mergeado depois que você criou a sua branch. O PR mostra "This branch is out-of-date with the base branch", ou você quer testar com o código mais novo.

Por quê: para garantir que o seu código funciona junto com o que os colegas já entregaram, e para resolver eventuais conflitos na sua bancada, não na main.

cd ~/devs/dev1/laboratorio-claude-code
git fetch origin
git rebase origin/main              # reaplica seus commits sobre a main nova
# se aparecer CONFLICT: resolva (ver docs/EXERCICIO_MULTIPLOS_DEVS.md, passos 5 a 7)
npm run lint                        # confira que nada quebrou
git push --force-with-lease         # obrigatório depois de rebase

- Por que --force-with-lease? O rebase reescreve os seus commits, e o GitHub recusa o push normal. O --force-with-lease força só se ninguém mais tiver mexido na sua branch nesse meio tempo. Nunca use --force puro, e nunca em main (o GitHub bloqueia).

- Pela tela: no PR, o botão Update branch faz um merge da main na sua branch. Funciona, mas cria um commit extra; o rebase deixa o histórico mais limpo.

## Etapa 12 — Merge: o código entra na main

Quem: o autor, o revisor ou o gerente. Quando: CI verde e aprovado e conversas resolvidas. Por quê: é o momento em que o card vira parte do produto.

### Pela tela

- No fim do PR, a caixa mostra "Changes approved" e "All checks have passed". O botão Merge pull request fica verde.

- Clique na seta ao lado do botão e escolha Create a merge commit. É o padrão do projeto: preserva cada commit e o autor de cada um.

- Merge pull request → Confirm merge.

- O que acontece sozinho:

  - a issue #37 fecha (por causa do Resolve #37);

  - a branch é apagada no GitHub (configuração do repositório);

  - o card deve ir para Concluído. Se não for, arraste.

  - o CI roda de novo, agora na main.

### Pela CLI

gh pr merge <número> --merge --delete-branch

## Etapa 13 — Todo mundo atualiza as pastas e os containers

Quem: todos os devs (e a pasta de produção, na Etapa 15). Por quê: depois do merge, a main do GitHub está mais nova que a de cada pasta. Quem não atualizar vai criar a próxima branch a partir de código velho.

# em cada pasta de dev (repita para dev1 e dev2):
cd ~/devs/dev1/laboratorio-claude-code
git switch main
git pull                                        # traz o que foi mergeado
git branch -d 37-buscar-cliente-por-nome-cidade-ou-e-mail   # apaga a branch local (já está na main)
git fetch --prune                               # esquece as branches apagadas no GitHub
docker compose --env-file portas.env up --build -d          # container com o código novo!

- git branch -d (d minúsculo) só apaga se a branch já estiver na main. É seguro: se você errar, o Git recusa.

- Não esqueça o up --build. O git pull muda os arquivos da pasta, mas o container continua com a cópia antiga até ser reconstruído. Foi o que aconteceu com o Dev 2 depois do #27: a pasta estava atualizada e a tela em 3020 não.

## Etapa 14 — Gerente marca a versão (tag)

Quem: Gerente (ScaTecnologia). Quando: antes de cada deploy. Por quê: a tag é a etiqueta do lote. Com ela você sabe exatamente o que está em produção e para onde voltar se der problema.

Numeração (SemVer): vMAIOR.MENOR.CORREÇÃO

| Mudou o quê | Sobe qual número | Exemplo |
| --- | --- | --- |
| Correção de bug | CORREÇÃO | v1.1.0 → v1.1.1 |
| Funcionalidade nova (ex.: a busca do #37) | MENOR | v1.1.1 → v1.2.0 |
| Mudança que quebra algo existente | MAIOR | v1.2.0 → v2.0.0 |

💡 O repositório ainda não tem nenhuma tag. Sugestão: antes do primeiro deploy guiado por este documento, marque o estado atual de produção como v1.0.0. Assim o rollback da Etapa 16 tem para onde voltar.

### Pela tela

- Repositório → lateral direita Releases → Create a new release (ou Draft a new release).

- Choose a tag → digite v1.1.0 → Create new tag: v1.1.0 on publish. Target: main.

- Release title: v1.1.0. Clique em Generate release notes: o GitHub lista os PRs desde a versão anterior.

- Publish release.

### Pela CLI (na pasta de produção, que é da conta ScaTecnologia)

cd ~/Documentos/laboratorio-claude-code
git switch main && git pull
git tag -a v1.1.0 -m "v1.1.0 — busca de clientes (#37)"
git push origin v1.1.0
gh release create v1.1.0 --generate-notes      # opcional: página de release no GitHub
git tag                                        # lista as versões existentes

## Etapa 15 — Deploy em produção (com aprovação)

Quem: Gerente/aprovador (ScaTecnologia). Por quê: produção é onde o cliente trabalha. Nada vai para lá automaticamente: uma pessoa decide, com backup feito e plano de volta pronto.

O deploy tem duas partes:

- 15a (GitHub): o portão formal. Fica registrado quem aprovou, quando e qual versão.

- 15b (esta máquina): a publicação de verdade. Neste laboratório o job de deploy do GitHub é simulado (só imprime mensagens), porque não existe um servidor de produção na internet. Numa empresa, o próprio job faria os comandos da 15b no servidor, via SSH ou Kubernetes.

### 15a. Disparar e aprovar o deploy no GitHub

Pela tela (logado como ScaTecnologia):

- Aba Actions → na lista da esquerda, Docker Build, Scan & Deploy.

- Botão Run workflow (à direita) → Use workflow from: main → marque "Rodar o deploy em produção..." → Run workflow.

- Abra a execução que apareceu. Build e scan rodam; o job Deploy em produção (requer aprovação) fica em Waiting, com a faixa "This workflow is waiting for review".

- Botão Review deployments → marque production → comentário opcional → Approve and deploy.

- O job roda e fica verde. O registro fica em Actions e em Deployments (lateral do repositório).

O Environment production só aceita execuções vindas de branch protegida, ou seja, da main. Disparar a partir de uma branch de card ou de uma tag é recusado. Por isso a tag (Etapa 14) é criada na main antes do deploy: a main e a tag apontam para o mesmo commit.

Pela CLI:

gh auth switch -u ScaTecnologia
gh workflow run docker-build.yml --ref main -f deploy_production=true
gh run list --workflow docker-build.yml --limit 1      # pega o número da execução
gh run watch <id-da-execução>

A aprovação (passo 4) é feita na tela. É de propósito: é a decisão humana do processo.

Se o build ou o scan falharem, o deploy nem chega a pedir aprovação. Imagem com vulnerabilidade grave não vai para produção.

### 15b. Publicar em produção (pasta de produção)

cd ~/Documentos/laboratorio-claude-code

# 1. BACKUP do banco de produção ANTES de qualquer mudança (ver C2)
mkdir -p ~/backups/labsystem
docker compose exec -T postgres pg_dump -U postgres --clean --if-exists laboratorio \
  > ~/backups/labsystem/antes-v1.1.0-$(date +%F-%H%M).sql
ls -lh ~/backups/labsystem | tail -1            # o arquivo precisa ter tamanho > 0

# 2. Trazer a versão aprovada
git switch main
git pull
git log --oneline -1                            # confira: é o commit da tag?  (git describe --tags)

# 3. Reconstruir e subir
docker compose up --build -d
docker compose ps                               # tudo "Up"; o postgres "(healthy)"

# 4. SMOKE TEST: teste rápido do essencial
docker compose logs --tail 20 node              # sem erros
#   navegador: http://localhost:3000 → login → abrir Clientes, Fornecedores
#   e testar a novidade da versão (ex.: a busca do #37)

Por que cada passo:

- Backup: se a versão nova estragar dados, você tem como restaurar. Deploy sem backup é trapézio sem rede.

- git pull só na main: produção nunca roda uma branch de card.

- up --build: só o container node/fornecedores é recriado com o código novo. O volume do banco continua o mesmo: os dados de produção não são apagados.

- Smoke test: confere em 2 minutos que o básico funciona, antes que o cliente descubra.

⛔ Nunca rode docker compose down -v na pasta de produção. O -v apaga o volume, ou seja, todos os dados de produção.

## Etapa 16 — Rollback: voltar para a versão anterior

Quem: Gerente. Quando: o smoke test falhou, ou o cliente reclamou de um problema grave logo depois do deploy. Por quê: primeiro volta-se ao que funcionava; depois investiga-se com calma.

cd ~/Documentos/laboratorio-claude-code
git fetch --tags
git checkout v1.0.0                  # a última versão boa (a pasta fica "detached HEAD": normal aqui)
docker compose up --build -d         # produção volta a rodar o código da v1.0.0

Se o problema estragou dados, restaure o backup feito na Etapa 15b (ver C2, "Restaurar").

Depois:

- Abra um card de Bug descrevendo o que aconteceu e siga o fluxo normal (ou o hotfix, C3).

- Quando a correção estiver na main e com tag nova, faça o deploy normalmente. git switch main && git pull tira a pasta do modo "detached HEAD".

Por que não "desfazer o commit" direto na main? Porque a main é protegida e a correção também precisa passar pela fábrica. Voltar produção por tag é imediato e não mexe no histórico.

# Parte C — Operação

## C1. Containers: levantar, atualizar, parar

### Ambientes dos devs (em ~/devs/dev1/... ou ~/devs/dev2/...)

| Quero... | Comando |
| --- | --- |
| Subir (ou atualizar depois de mudar código ou fazer git pull) | docker compose --env-file portas.env up --build -d |
| Ver o estado | docker compose --env-file portas.env ps |
| Ver logs do app | docker compose --env-file portas.env logs -f node |
| Ver logs da API Python | docker compose --env-file portas.env logs -f fornecedores |
| Reconstruir só o app Node (mais rápido) | docker compose --env-file portas.env up --build -d node |
| Parar (dados ficam guardados) | docker compose --env-file portas.env down |
| Parar e zerar o banco deste dev | docker compose --env-file portas.env down -v |

### Produção (em ~/Documentos/laboratorio-claude-code)

Os mesmos comandos, sem --env-file portas.env:

| Quero... | Comando |
| --- | --- |
| Subir ou atualizar (depois de backup + git pull) | docker compose up --build -d |
| Estado e logs | docker compose ps · docker compose logs -f node |
| Reiniciar o app sem reconstruir | docker compose restart node |
| Parar (dados ficam) | docker compose down |
| Zerar o banco | ⛔ Não. Em produção, nunca down -v. |

### Visão geral da máquina

docker ps                                          # todos os containers rodando
docker volume ls | grep labsystem                  # os 3 bancos: dev1_, dev2_ e laboratorio-claude-code_
docker system df                                   # quanto espaço o Docker está usando
docker image prune                                 # apaga imagens velhas sem uso (libera disco)

Os containers sobem sozinhos depois de reiniciar o computador? Sim: o app e a API têm restart: unless-stopped. O que você parou com down fica parado.

## C2. Banco de dados: acessar, backup, restaurar, zerar

Todos os comandos abaixo foram testados neste projeto. Nos devs, acrescente --env-file portas.env depois de docker compose e rode na pasta do dev. Em produção, rode na pasta de produção, sem ele.

### Entrar no banco (terminal SQL)

docker compose exec postgres psql -U postgres laboratorio

Dentro do psql:

\dt                                   -- lista as tabelas
SELECT id, nome, cidade FROM clientes ORDER BY id DESC LIMIT 5;
SELECT id, nome, email, role FROM usuarios;   -- nunca selecione a senha à toa
\q                                    -- sair

Em produção, só leia (SELECT). Alterar dados à mão em produção (UPDATE/DELETE) sem card, sem backup e sem uma segunda pessoa conferindo é a receita clássica de incidente.

### Backup

mkdir -p ~/backups/labsystem
docker compose exec -T postgres pg_dump -U postgres --clean --if-exists laboratorio \
  > ~/backups/labsystem/labsystem-$(date +%F-%H%M).sql

- -T: não cria um terminal interativo; necessário quando a saída vai para um arquivo.

- --clean --if-exists: o arquivo já inclui "apague a tabela antes de recriar". Assim ele restaura por cima de um banco existente.

- Guarde os backups fora da pasta do projeto (~/backups/...), para nunca irem para o Git por acidente. Backup tem dados reais.

### Restaurar

docker compose exec -T postgres psql -q -U postgres laboratorio < ~/backups/labsystem/<arquivo>.sql
docker compose restart node fornecedores       # os apps reconectam ao banco restaurado

Mensagens ... does not exist, skipping são normais.

### Zerar o banco (só em dev)

docker compose --env-file portas.env down -v
docker compose --env-file portas.env up --build -d

O sistema recria as tabelas e o usuário admin@labsystem.com sozinho, no primeiro start.

### Copiar os dados de produção para o dev

Útil para reproduzir um bug com dados reais:

cd ~/Documentos/laboratorio-claude-code
docker compose exec -T postgres pg_dump -U postgres --clean --if-exists laboratorio > ~/backups/labsystem/prod-para-dev.sql
cd ~/devs/dev1/laboratorio-claude-code
docker compose --env-file portas.env exec -T postgres psql -q -U postgres laboratorio < ~/backups/labsystem/prod-para-dev.sql
docker compose --env-file portas.env restart node fornecedores

Depois disso, o login no ambiente do dev passa a ser o de produção. Numa empresa de verdade, os dados pessoais seriam anonimizados antes de ir para um ambiente de dev (LGPD).

### Mudanças na estrutura do banco (novas tabelas e colunas)

Este projeto não usa ferramenta de migração: cada módulo cria as próprias tabelas ao iniciar, com CREATE TABLE IF NOT EXISTS (ex.: src/clientes.js, src/usuarios.js, src/fornecedores_api.py). Consequência importante:

- Tabela nova: basta criar no código com CREATE TABLE IF NOT EXISTS. Ela aparece em todos os bancos no próximo start.

- Coluna nova numa tabela que já existe: o CREATE TABLE IF NOT EXISTS não adiciona colunas a uma tabela existente. O código precisa rodar também:

- ALTER TABLE clientes ADD COLUMN IF NOT EXISTS cpf VARCHAR(14);

- Senão funciona no dev (banco zerado) e quebra em produção (banco antigo). O card deve dizer isso, e o revisor deve conferir.

- Nunca apague ou renomeie coluna com dados em produção sem backup e sem um plano aprovado.

## C3. Bug urgente em produção (hotfix)

Mesmo com pressa, o fluxo é o mesmo, só que mais rápido. Pular a revisão "só desta vez" é exatamente quando o segundo erro acontece.

- Gerente: cria um card com o modelo Bug e o coloca direto em To Do, no topo. Se o problema for grave, faça antes o rollback (Etapa 16) para estancar.

- Dev: git switch main && git pull, cria a branch (gh issue develop <n> --checkout), corrige só o bug (nada de "aproveitar e melhorar outra coisa"), faz commit fix(...), push e abre o PR.

- Revisor: revisa na hora, focado no bug.

- Merge → tag de correção (v1.2.0 → v1.2.1) → deploy (Etapa 15, com backup).

## C4. Checklists

### "Pronto para começar" (Definition of Ready): o card pode ir para To Do?

- O título diz o que será feito

- O contexto explica o problema

- Os critérios de aceite são objetivos (dá para responder "sim" ou "não")

- A área afetada está indicada

- Cabe em uma branch curta (algumas horas a 1 dia). Se não, quebre em cards menores

### "Pronto de verdade" (Definition of Done): o card pode ir para Concluído?

- Todos os critérios de aceite foram testados pelo dev e conferidos pelo revisor

- npm run lint e os testes passam; CI verde

- PR aprovado por outra pessoa, conversas resolvidas

- Merge feito na main, card fechado

- Documentação atualizada, se a mudança pede (docs/, CLAUDE.md)

- Pastas e containers dos devs atualizados (Etapa 13)

- (Quando for a produção) tag criada, backup feito, deploy aprovado, smoke test ok

## C5. Problemas comuns

| Sintoma | Causa | O que fazer |
| --- | --- | --- |
| A mudança não aparece no navegador | O container roda a imagem antiga | up --build -d e Ctrl+Shift+R |
| port is already allocated | Esqueceu o --env-file portas.env (tentou usar a porta de produção) | Use sempre --env-file portas.env nas pastas dos devs |
| Login não funciona | Cada ambiente tem o próprio banco | Devs: admin@labsystem.com; produção: Alexaugusto2@gmail.com (ver A4) |
| Commit saiu com o autor errado | Comando rodado na pasta errada | pwd e git config user.name antes de commitar |
| PR aberto pela conta errada | Conta ativa do gh era outra | gh auth status antes de cada comando gh; feche o PR e abra de novo com a conta certa |
| Merge bloqueado: "Review required" | Falta aprovação de outra conta | Aprove na janela do outro dev (Etapa 9) |
| Merge bloqueado depois de aprovado | Houve push depois da aprovação (a aprovação caiu) ou há conversa não resolvida | Peça nova aprovação; resolva as conversas |
| "This branch is out-of-date" ou conflito | A main andou | Etapa 11 (rebase) |
| git push recusado depois de rebase | O rebase reescreveu os commits | git push --force-with-lease |
| Permission denied (publickey) no push | A chave SSH da pasta não está cadastrada na conta | Ver docs/SIMULANDO_2_DEVS.md, seção 5 |
| Merge bloqueado: "Scan de vulnerabilidades — imagem ..." vermelho, mesmo sem o PR mexer em Docker | Saiu uma falha de segurança nova (CVE) num pacote da imagem base, e o scan barra tudo que já tem correção. Afeta todos os PRs (aconteceu no #39, CVE-2026-103111 na libpcre2) | Não enfraqueça o scan. Abra um card de Bug, corrija o Dockerfile* num PR próprio e, depois do merge, rode de novo os checks dos PRs parados (Checks → Re-run all jobs, ou gh run rerun <id> --failed) |
| Commit aparece no GitHub com o avatar de outra pessoa | user.email da pasta com o ID errado: no e-mail <ID>+<conta>@users.noreply.github.com, o GitHub identifica o autor pelo número, não pelo nome (aconteceu no #37, vindo de outra máquina) | gh api users/<conta> --jq .id mostra o ID certo; corrija com git config user.email e, se o PR ainda não foi aberto, git commit --amend --no-edit --reset-author + git push --force-with-lease |
| Card não saiu da coluna sozinho | Automação do board não disparou (aconteceu com #27, #29 e #37) | Arraste o card manualmente; confira Projects → ⋯ → Workflows |
| Deploy em "Waiting" para sempre | Ninguém aprovou no Environment production | Etapa 15a, passo 4 (logado como ScaTecnologia) |
| git branch -d recusa apagar | A branch ainda não foi mergeada | Confira se o PR foi mesmo mergeado; não use -D sem ter certeza |

## C6. Cola rápida por papel

### Gerente (ScaTecnologia)

gh auth switch -u ScaTecnologia
gh issue create --label tarefa --title "[Tarefa] ..." --body-file card.md    # criar card
gh project item-add 1 --owner ScaTecnologia-Lab2 --url <url-da-issue>        # pôr no board
gh pr list                                                                   # o que está em revisão
# deploy:
cd ~/Documentos/laboratorio-claude-code && git switch main && git pull
git tag -a vX.Y.Z -m "..." && git push origin vX.Y.Z
gh workflow run docker-build.yml --ref main -f deploy_production=true        # e aprovar na tela
docker compose exec -T postgres pg_dump -U postgres --clean --if-exists laboratorio > ~/backups/labsystem/antes-vX.Y.Z.sql
docker compose up --build -d && docker compose ps

### Dev (exemplo: Dev 1, card #37)

cd ~/devs/dev1/laboratorio-claude-code && gh auth switch -u sca-dev1
gh issue edit 37 --add-assignee @me                  # aceitar
git switch main && git pull && gh issue develop 37 --checkout      # branch
docker compose --env-file portas.env up --build -d   # ambiente (repita após cada mudança)
npm run lint && npm run test:unit                    # conferir
git add <arquivos> && git commit -m "feat(...): ..." -m "Closes #37"          # entregar
git push -u origin HEAD
gh pr create --fill                                  # abrir PR (edite: "Resolve #37")
# depois do merge:
git switch main && git pull && git branch -d <branch> && git fetch --prune
docker compose --env-file portas.env up --build -d

### Revisor (exemplo: Dev 2 revisando o Dev 1)

cd ~/devs/dev2/laboratorio-claude-code && gh auth switch -u sca-dev2
gh pr list && gh pr view <n> && gh pr diff <n>
gh pr checkout <n> && docker compose --env-file portas.env up --build -d    # testar em 3020
gh pr review <n> --approve --body "..."     # ou --request-changes
git switch main
gh auth switch -u ScaTecnologia

## Exercício: faça agora com o card #37

- Gerente (Etapa 14): antes de tudo, marque o estado atual de produção como v1.0.0, para ter para onde voltar:

- cd ~/Documentos/laboratorio-claude-code && git switch main && git pull
git tag -a v1.0.0 -m "v1.0.0 — estado de produção antes do #37" && git push origin v1.0.0

- Dev 1 (Etapas 2 a 7): aceite o #37, crie a branch, implemente, teste em http://localhost:3010 e abra o PR.

- Dev 2 (Etapa 9): revise. Na primeira vez, peça uma mudança de propósito (ex.: "o placeholder do campo poderia citar os três campos"), para praticar a Etapa 10.

- Dev 1 (Etapa 10): corrija e responda. Dev 2 aprova de novo.

- Merge (Etapa 12) e atualização das duas pastas (Etapa 13).

- Gerente (Etapas 14 e 15): crie a tag v1.1.0 na main nova; faça backup, dispare e aprove o deploy, atualize produção e faça o smoke test em http://localhost:3000.

- Bônus (Etapa 16): faça um rollback para v1.0.0, confira que a busca sumiu em 3000 e volte com git switch main && docker compose up --build -d.